SamDPI [institutning to'liq nomini yozing]

«ENG YAXSHI KREATIV G'OYA» TANLOVI — INSTITUT BOSQICHI

INNOVATSION LOYIHA

«TOURIST.UZ» — O'zbekistonga tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun sun'iy intellektga asoslangan marshrut tuzuvchi, onlayn chipta va ko'p tilli ovozli gid platformasi

| Ma'lumot | Qiymat |
| --- | --- |
| Loyiha rahbari (ilmiy maslahatchi) | [F.I.Sh., lavozimi, kafedra] |
| Mualliflar (talabalar) | [F.I.Sh., fakultet, kurs, guruh — har bir ishtirokchi] |
| Yo'nalish | Axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, turizm |
| Loyiha holati | Ishlaydigan prototip (veb-sayt) tayyor, ilgari hech qayerda himoya qilinmagan |
| Prototip manzili | https://ilhomabdullaev.github.io/gulhayo_uchun/ |
| Loyihaning umumiy qiymati | 97 537 440 so'm (≈ $7,680) |
| Amalga oshirish muddati | 12 oy (MVP — 6 oy, tijoriy ishga tushirish — 12 oy) |
| Aloqa | [telefon, e-mail, Telegram] |

# 1. Loyihaning qisqacha mazmuni (annotatsiya)

Tourist.uz — O'zbekistonga kelgan xorijiy va mahalliy sayyohning butun sayohatini bitta ilovada yig'uvchi platforma. Sayyoh fuqaroligini va borishni istagan hududini tanlaydi, sun'iy intellekt unga eng mos obidalarni tartib bilan taklif qiladi. Sayyoh kun davomida 5 tagacha manzil tanlaydi, transport turini belgilaydi va tirbandlikni hisobga olgan holda har bir manzilga yetib borish vaqtini ko'radi. Barcha obidalarga chiptalar onlayn, bitta QR kod ko'rinishida sotib olinadi. Obidaga yaqinlashganda GPS sayyoh joylashuvini aniqlaydi va AI gid unga o'z ona tilida (14 til) audio-ekskursiya o'qib beradi. Shuningdek, «AI Sayohat Planner» budjet, kunlar soni va qiziqishlar asosida tayyor ko'p kunlik marshrut, ovqatlanish joylari va chiptalar to'plamini avtomatik tuzadi.

Asosiy g'oya bitta jumlada: «O'zbekiston bo'ylab sayohatni AI rejalashtiradi, chiptani bitta QR bilan beradi, obida oldida esa sizga ona tilingizda gapirib beradi».

# 2. Muammo va g'oyaning dolzarbligi

O'zbekiston turizmni iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifatida rivojlantirmoqda: ko'plab davlatlar uchun vizasiz rejim va elektron viza joriy etilgan, xorijiy sayyohlar oqimi yildan-yilga o'smoqda [⚠ so'nggi yil statistikasini stat.uz yoki Turizm qo'mitasi rasmiy saytidan olib, aniq raqam bilan kiriting]. Biroq sayyoh bugun quyidagi muammolarga duch keladi:

Axborot tarqoqligi: marshrut, chipta, transport va obida tarixi haqidagi ma'lumot turli saytlar va ilovalarda.

Chipta navbatlari: Registon, Shohi Zinda, Go'ri Amir kabi obidalarda chipta kassada, naqd pul bilan olinadi; mavsumda navbat vaqtni oladi.

Til to'sig'i: gidlar asosan rus va ingliz tillarida; xitoy, koreys, yapon, arab, turk sayyohlari uchun sifatli gid kam va qimmat.

Vaqtni rejalashtirish: sayyoh obidalar orasidagi masofa va tirbandlikni bilmaydi, kunini noto'g'ri rejalashtiradi.

Budjet noaniqligi: chipta, ovqat va transport narxlari oldindan ma'lum emas.

Loyiha turizm sohasini raqamlashtirish bo'yicha davlat siyosatiga mos keladi, sayyohning qoniqishini oshiradi, qayta tashrif ehtimolini ko'paytiradi va mahalliy biznes (restoranlar, taksi, hunarmandlar) daromadini oshiradi.

# 3. Ilmiy va innovatsion yangiligi

Kontekstga sezgir AI tavsiya: obidalar sayyohning fuqaroligi, madaniy kelib chiqishi va qiziqishlariga qarab katta til modeli (Google Gemini) yordamida tartiblanadi va har bir tavsiya uchun «nega aynan shu joy» izohi beriladi.

Budjetga cheklangan marshrut optimizatsiyasi: AI rejasi ma'lumotlar bazasidagi haqiqiy chipta narxlari bilan tekshiriladi (gallyutsinatsiyaga qarshi validatsiya), marshrut tartibi «eng yaqin qo'shni» algoritmi bilan geografik jihatdan optimallashtiriladi.

Vaqtga bog'liq tirbandlik modeli: yo'l vaqti masofa, transport turi va kun/hafta vaqtiga bog'liq tirbandlik koeffitsiyenti asosida hisoblanadi; to'liq versiyada real vaqtli API ma'lumotlari bilan to'ldiriladi.

Geofencing asosidagi generativ audio-gid: GPS obidaga 150 m radiusga kirilganini aniqlaydi, AI shu obida haqida sayyohning ona tilida (14 til) hikoya yaratadi va nutq sintezi (brauzer TTS yoki Gemini TTS) orqali o'qib beradi. Matnlar keshlanadi va tarixchi-ekspert tomonidan tekshiriladi.

Yagona raqamli chipta: bir nechta obidaga chipta bitta QR kodda birlashtiriladi.

# 4. Mavjud analoglardan ustunligi

Quyidagi jadvalda mashhur xalqaro servislar bilan taqqoslash keltirilgan:

| Imkoniyat | Google Maps | TripAdvisor | GetYourGuide | izi.TRAVEL | ChatGPT | Tourist.uz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI kunlik marshrut (budjet bilan) | — | qisman | — | — | + | + |
| O'zbekiston obidalariga onlayn chipta | — | — | qisman (tur) | — | — | + |
| Bir nechta obida — yagona QR | — | — | — | — | — | + |
| Tirbandlikni hisobga olgan yo'l vaqti | + | — | — | — | — | + |
| GPS asosida avtomatik audio-gid | — | — | — | + | — | + |
| Sayyohning ona tilida AI hikoya (14 til) | — | — | — | cheklangan | matn | + |
| Fuqarolikka qarab moslashuv (til, viza, valyuta) | — | — | — | — | — | + |
| Narxlar so'mda, mahalliy to'lov (Payme, Click) | — | — | — | — | — | + |
| Mutaxassis tekshirgan mahalliy kontent | — | sharhlar | — | qisman | — | + |

Xulosa: analoglarning har biri muammoning faqat bir qismini hal qiladi, hech biri O'zbekiston obidalariga onlayn chipta, mahalliy to'lov tizimlari va sayyohning ona tilidagi GPS-gidni bitta ilovada birlashtirmaydi. Tourist.uzning asosiy ustunligi — mahalliy integratsiya va «hammasi bir joyda» tamoyili.

# 5. Texnik yechim va prototip

Loyihaning ishlaydigan birinchi versiyasi (prototip) tayyor va quyidagi manzilda ochiq: https://ilhomabdullaev.github.io/gulhayo_uchun/

| Modul | Prototipda amalga oshirilgan |
| --- | --- |
| Sayohat ustasi | Fuqarolik (19 variant) → hudud (5 ta) → AI tartiblagan 34 obida → 5 tagacha tanlash → marshrut |
| Yo'l vaqti | 4 transport turi, tirbandlik koeffitsiyenti, marshrutni optimallashtirish, Yandex/Google xaritaga havola |
| AI Planner | Budjet, kunlar, qiziqishlar → kunlik reja, ovqatlanish, xarajatlar hisobi, chiptalar to'plami |
| Ovozli AI gid | GPS kuzatuvi, radar, 14 tilda AI hikoya, ovozli o'qish (brauzer TTS / Gemini TTS) |
| Chiptalar | Savat, tashrif sanasi, demo to'lov, yagona QR chipta, buyurtmalar tarixi |
| Sozlamalar | Google Gemini API kaliti va modelini kiritish, ulanishni tekshirish |
| Interfeys | 3 til (o'zbek, ingliz, rus), mobil qurilmaga moslashgan, tungi rejim |

Texnologiyalar: HTML5, CSS3, JavaScript (prototip); Google Gemini API (matn va nutq); Geolocation API; Web Speech API; GitHub Pages (hosting). To'liq versiyada: Flutter (mobil ilova), Python/FastAPI yoki PHP/Laravel (backend), PostgreSQL, Payme/Click API, Yandex/Google Maps API.

# 6. Xarajatlar smetasi va uning asoslanishi

Prototip bepul xizmatlar (GitHub Pages, Gemini API bepul limiti) yordamida deyarli nol xarajat bilan yaratildi. Quyida bitta hudud (Samarqand) uchun tijoriy MVP ni 12 oyda ishga tushirish smetasi keltirilgan (1 USD = 12 700 so'm deb olingan):

| № | Xarajat moddasi | Miqdor | Narxi, so'm | Summa, so'm | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobil ilova (Android + iOS, Flutter) ishlab chiqish | 6 oy | 4 500 000 | 27 000 000 | 1 nafar dasturchi, 6 oy |
| 2 | Backend, veb-platforma va admin panel | 6 oy | 3 500 000 | 21 000 000 | 1 nafar dasturchi, 6 oy |
| 3 | UI/UX dizayn (ilova va sayt) | 1 loyiha | 4 000 000 | 4 000 000 | Figma maketlar, brend |
| 4 | Obidalar bo'yicha matnlarni tarixchi-ekspert tekshiruvi | 40 obida | 150 000 | 6 000 000 | AI xatolarini oldini olish |
| 5 | Tarjimalarni ona tili egasi tomonidan tahrirlash | 240 matn×til | 25 000 | 6 000 000 | 40 obida × 6 asosiy til |
| 6 | Google Gemini API (matn + ovoz), 12 oy | 12 oy | 508 000 | 6 096 000 | ~$40/oy, keshlash bilan |
| 7 | Xarita va tirbandlik API (Google/Yandex), 12 oy | 12 oy | 381 000 | 4 572 000 | ~$30/oy, bepul limitdan tashqari |
| 8 | Server (VPS) va ma'lumotlar bazasi, 12 oy | 12 oy | 250 000 | 3 000 000 |  |
| 9 | Domen (.uz) va SSL sertifikat | 1 yil | 150 000 | 150 000 |  |
| 10 | App Store ($99) va Google Play ($25) akkauntlari | 1 to'plam | 1 574 800 | 1 574 800 | bir martalik / yillik |
| 11 | To'lov tizimlarini ulash (Payme, Click, Uzcard/Humo, Visa/MC) | 1 loyiha | 2 000 000 | 2 000 000 | test va sertifikatlash |
| 12 | Obidalar yonida QR-stendlar | 40 dona | 100 000 | 4 000 000 | ilovani yuklab olish uchun |
| 13 | SMM, mehmonxona va turoperatorlar uchun flayerlar | 1 loyiha | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 oylik kampaniya |
| 14 | Samarqandda sayyohlar bilan dala sinovi | 1 loyiha | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 kishi, 2 hafta |
|  | Jami |  |  | 92 892 800 |  |
|  | Kutilmagan xarajatlar (5%) |  |  | 4 644 640 |  |
|  | UMUMIY SUMMA |  |  | 97 537 440 | ≈ $7,680 |

Asoslash: dasturchilar ish haqi O'zbekistondagi o'rta darajali frilanser stavkalari asosida; API xarajatlari Google narxlari va kutilayotgan so'rovlar soni (keshlash bilan) asosida; kontent xarajatlari — 40 ta obida × 6 asosiy til. Eng katta modda — dasturiy ta'minot (≈78%), chunki loyihaning asosiy qiymati shu. Batafsil hisob-kitob ilova qilingan Excel faylda.

# 7. Daromad modeli va o'zini oqlash muddati

Chipta sotuvidan komissiya: 5–7% (muzeylar va Madaniy meros agentligi bilan hamkorlik shartnomasi asosida).

Premium audio-gid: kengaytirilgan ekskursiyalar, oflayn paketlar — $2–3.

Hamkorlar reklamasi: restoran, mehmonxona, hunarmandchilik ustaxonalari uchun tavsiyalar bo'limida.

B2B: turoperatorlar va mehmonxonalar uchun oq yorliqli (white-label) versiya.

Prognoz (2-yil, faqat Samarqand): 20 000 foydalanuvchi × o'rtacha 150 000 so'mlik chipta = 3 mlrd so'm aylanma × 6% = 180 mln so'm; premium va reklama — ≈ 100 mln so'm. Loyiha ishga tushgandan so'ng taxminan 12–18 oyda o'zini oqlaydi. [⚠ prognoz — taxminiy, himoyada shunday deb ayting]

# 8. Amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar

| Ko'rsatkich | 1-yil maqsadi |
| --- | --- |
| Faol foydalanuvchilar | 10 000+ |
| Onlayn sotilgan chiptalar | 15 000+ |
| Obidalar kirishida navbatda kutish vaqti | 30–50% ga qisqarishi |
| Qo'llab-quvvatlanadigan gid tillari | 14 (6 tasi ekspert tekshirgan) |
| Qamrab olingan hududlar | Samarqand → Buxoro, Xiva, Toshkent, Shahrisabz |
| Hamkor restoran, hunarmand va taksi xizmatlari | 50+ |
| Sayyoh qoniqishi (ilova ichidagi so'rovnoma) | 4.5 / 5 dan yuqori |

Ijtimoiy natijalar: O'zbekiston turizm imidjining yaxshilanishi, mahalliy tadbirkorlar daromadining oshishi, talabalar uchun gid-kontent yaratish bo'yicha ish o'rinlari, milliy madaniy merosni raqamli targ'ib qilish.

# 9. Amalga oshirish rejasi

| Bosqich | Muddat | Natija |
| --- | --- | --- |
| 0. Prototip | Bajarildi | Ishlaydigan veb-prototip, AI integratsiyasi |
| 1. Hamkorlik | 1–2-oy | Madaniy meros agentligi / muzeylar bilan chipta bo'yicha kelishuv, to'lov tizimlari |
| 2. MVP | 2–6-oy | Mobil ilova, backend, 40 obida kontenti, 6 til |
| 3. Dala sinovi | 6–7-oy | Samarqandda 100+ sayyoh bilan sinov, xatolarni tuzatish |
| 4. Ishga tushirish | 8-oy | App Store / Google Play, marketing, QR-stendlar |
| 5. Kengayish | 9–12-oy | Buxoro, Xiva, Toshkent; B2B versiya |

# 10. Xavflar va ularni bartaraf etish

| Xavf | Choralar |
| --- | --- |
| Chipta tizimiga ulanish uchun ruxsat olish | Dastlab bitta muzey bilan pilot; agentlik bilan memorandum; vaqtincha «bron + kassada QR» modeli |
| AI noto'g'ri tarixiy ma'lumot berishi | Asosiy matnlar tarixchi-ekspert tomonidan tekshiriladi va keshlanadi; AI faqat tasdiqlangan manba asosida yozadi |
| Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi | Fuqarolik faqat til/viza sozlamasi uchun; «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida»gi qonunga muvofiq saqlash |
| Internet yo'qligi | Oflayn rejim: audio va xaritani oldindan yuklab olish |
| API narxlarining oshishi | Keshlash, bepul limitlar, muqobil provayderlar |

# 11. Xulosa

Tourist.uz sayyohning O'zbekistondagi sayohatini boshidan oxirigacha — rejalashtirish, chipta, yo'l va ekskursiyani — bitta raqamli xizmatga birlashtiradi. Loyiha dolzarb, innovatsion, ishlaydigan prototipga ega, xarajatlari asoslangan va aniq o'lchanadigan natijalarga yo'naltirilgan.

Loyiha rahbari: ______________ [F.I.Sh.]        Mualliflar: ______________ [F.I.Sh.]

Sana: «___» ____________ 2026-yil